LIKABLOG.RU

Финальный production report

Laravel 13 • PHP 8.5 target • Vite 8 • Bun • Bootstrap 5.3 • SCSS • native JavaScript

04.10.2026

Итог: production-ready candidate. Репозиторный статический release gate пройден 8/8; финальные runtime-проверки требуют deployment-equivalent окружения с Composer, vendor, Bun и MySQL.

# 1. Резюме поставки

Работа выполнена как надстройка над существующей оснасткой проекта. Сохранены текущие Form / ChangeTracker / FormSender / FileService и закреплённый визуальный язык layouts; новая функциональность встроена вокруг этих контрактов. Пользовательский production plan использован как источник границ и приоритетов: вертикальные срезы, draft-first, строгие repository boundaries, отдельные Form Requests, тонкие controllers, предсказуемый lifecycle файлов, единый Typeahead / Sortable контракт и production pipeline.

Custom UI-компоненты не изменялись. Для 27 защищённых файлов зафиксирован и проверен SHA-256 baseline.

Все Blade views находятся под resources/web; текущий release gate видит 48 admin views.

Data access в application/admin контуре проходит через repository interfaces; прямое Eloquent persistence в services/controllers запрещено статическим QA.

RichTextarea работает с inline images через существующий FileService; таблицы сознательно не возвращены в scope.

YooKassa подключена как серверный payment intent flow с Idempotence-Key, provider re-fetch, локальным fulfillment и выдачей доступа.

Публичные страницы содержат реальные purchase CTAs и связанные Products; скрытый/удалённый коммерческий контент не должен протекать через публичные relation surfaces.

# 2. База требований и неизменяемые ограничения

В качестве нормативной основы использован предоставленный документ likablog-admin-one-week-production-plan.docx. Он задаёт вертикальный production-контракт: DB → Model/Relations/Casts → Observer → Form Request → Service при необходимости → Controller → route/policy → view → JS/SCSS → QA, а также правило сохранения существующей Form/ChangeTracker/FileService инфраструктуры.

| Правило | Решение в поставке |
| --- | --- |
| Existing custom UI immutable | Не редактировались; добавлялся только код вокруг их API. |
| Views only in resources/web | В runtime нет Blade views в resources/views. |
| No data access outside repositories | Application services/controllers не пишут напрямую через Eloquent. |
| Thin controllers | HTTP actions собирают request data и делегируют repository/service. |
| All forms server-validated | Store/Update Form Requests; динамические структуры проходят JSON decode + validation. |
| No mass modal architecture | Короткий create modal + переход в edit; остальное — отдельные экраны/actions. |
| RichTextarea tables abandoned | Table toolbar/contract intentionally absent and checked by QA. |
| Native JS + SCSS | Vite entrypoints without Vue/Tailwind plugins. |
| Production media lifecycle | Owner-folder, after-commit replacement, soft-delete retention, force-delete cleanup, orphan scanner. |

# 3. Архитектура и модульность

Код организован вокруг domain-specific repositories and orchestration services, без generic CRUD generator и без универсального EntityService.

## Repositories

Добавлены/дополнены интерфейсы и Eloquent implementations для Products, Articles, Reference, Recipes, Courses, Users/Groups, Quiz, Transactions, Payment Intents, Purchases/Enrollments, media ownership и календаря.

## Services

Сложная оркестрация вынесена в Content/Course/Public services: media placement, nested structure, publication, payment fulfillment, course lesson editor.

## Controllers

Admin controllers форматированы и сведены к HTTP responsibilities; manual validation и direct Eloquent persistence исключены статическим контрактом.

## Form Requests

Store/Update filters and nested editors валидируют payload на сервере; ошибка должна вернуться в AJAX flow без ручного validate в Blade.

## Views

Admin screens собраны вокруг layouts, shared filters, action bars, modal create flow и небольших Blade partials. Custom UI stays immutable.

## JS/SCSS

Сохранены native browser APIs and modular Vite entries; Sortable / Typeahead / FormSender / ChangeTracker продолжают работать через data-contracts.

# 4. Реализованные вертикальные срезы

| Срез | Состояние | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Users + Groups | DONE | M:N groups; admin CRUD; group assignment; restore path; filters; dedicated password handling. |
| Products | DONE | Category; price; visibility; private paid file; related Articles/Recipes/Reference items; restore. |
| Articles | DONE | Category, author, body, inline media, products, visibility, publish_at, restore. |
| Reference | DONE | Category, KBJU, grammage, body/cover, visibility, products, restore, ingredient Typeahead source. |
| Recipes | DONE | M:N categories/products; nested ingredient groups; Typeahead; Sortable; video; scheduler state. |
| Courses | DONE | Category, price, teachers, Module→Lesson structure, lesson editor, existing quiz domain, publication state. |
| Publication pipeline | DONE | Scheduled scanner + queue job + idempotency + calendar + orphan media scan. |
| Commerce | DONE | YooKassa intent, provider status re-fetch, fulfillment, CourseEnrollment/ProductPurchase, private download. |
| Public sales surfaces | DONE | Course/Product CTAs, price visibility, related Products and visible-content filtering. |
| RichTextarea | DONE* | Inline images production lifecycle; table feature explicitly excluded per user decision. |

* Для RichTextarea статус DONE относится к согласованному scope: inline images и sanitization included, tables deliberately out of scope.

# 5. Media lifecycle

Принцип: temporary upload remains owned by uploader until explicitly placed; permanent media belongs to entity public_id folder.

Owner folders: teachers/{public_id}, products/{public_id}, articles/{public_id}, reference/{public_id}, recipes/{public_id}, courses/{public_id}.

Replacing cover/file/avatar deletes previous media only after successful DB commit.

Soft delete keeps media; force delete removes owned folder where observer semantics allow it.

Inline RichTextarea images use existing FormSender upload IDs and are placed via FileService; data:image/base64 is not used as production storage.

Security checks validate UUID, upload readiness, size, extension/MIME and forbid SVG for inline media.

CourseStep media observer was hardened so deleting one step cannot delete the entire lesson/course media directory.

Orphan scanner is report-only by default; --delete requires a safety window. Product private disk can be scanned separately.

# 6. Course editor and lesson editor

Course editing is split into logically independent production actions while preserving one canonical edit screen: course fields, teacher order, course structure, and lesson editor.

Course create = title-only modal → real edit screen.

Course structure uses hidden inputs as payload source of truth; module/lesson ownership is validated transactionally.

Modules sortable at course root; lessons sortable within the same course group and transferable between modules.

Lesson editor reuses existing video uploader, current CourseStep data model and existing Quiz/Question/Option model instead of creating a second test subsystem.

Quiz validation requires exactly one correct option per question and prevents duplicate question/option IDs.

Inline step images are stored under the lesson media lifecycle via the existing FileService.

# 7. YooKassa and commerce hardening

The implementation uses a local payment intent as the stable business operation and keeps the provider interaction idempotent.

YooKassa credentials remain environment-only.

Each payment intent keeps its idempotence key; repeated requests reuse a pending/waiting/processing intent.

The provider call uses the Idempotence-Key header.

Provider status is re-fetched in webhook handling before fulfillment; payload status alone is not trusted.

Fulfillment locks the local intent and upserts the unique Transaction / CourseEnrollment / ProductPurchase result.

Provider amount and currency are compared to the stored intent before access is granted; optional payment_intent_id metadata is also cross-checked.

Transport/persistence uncertainty does not cancel a pending intent blindly, which avoids a duplicate-charge path on retry.

Official YooKassa documentation used for the integration checks: Формат взаимодействия and Входящие уведомления (webhooks)

# 8. Продающая часть публичного сайта

Публичный frontend оставлен как presentation + conversion layer: реальный CTA ведёт в checkout, а контентные страницы умеют логично связывать коммерческие материалы.

Course page exposes title/summary, pitch, objective, skills, audience, prerequisites, programme, teachers and price, followed by a direct CTA.

Product page exposes price, purchase/download state, private-file semantics and contextual links to related Articles/Recipes/Reference items.

Related Products rendered through one shared Blade partial across Article, Recipe and Reference surfaces.

Public repositories now filter at the relation owner level, preventing hidden/deleted commercial or content entities from leaking into public cards.

The price/value presentation is tied to concrete fields already present in the course model; no invented testimonials, numeric outcomes or claims were added.

# 9. Админка и UX

Visual language follows existing layouts rather than replacing them. New UI is additive and uses small shared partials where repetition was found.

Shared admin filter toolbar, restore button, editor stacks, surfaces and action-bar composition.

Deleted entities expose an explicit restore action from filtered lists for operational clarity.

Mobile sidebar remains Bootstrap offcanvas; editor layout collapses responsively.

Create flow remains a single minimal title modal followed by the canonical edit screen for content entities.

There is no second quiz editor in the lesson sidebar; the actual question editor lives in the main lesson editor surface.

# 10. QA: восемь последовательных проходов

Финальный прогон выполнен после последних изменений. Release gate расположен в qa/run-8-passes.sh and was executed again on the final working tree.

| Pass | Контур | Результат | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline and final static gate | PASS | PHP syntax 420 files; native JS; Vite config; service/controller boundaries; Blade placement; component hashes; route audit. |
| 2 | PHP syntax | PASS | 420 PHP files passed php -l. |
| 3 | Native JS and Vite syntax | PASS | All project JS checked with node --check; Vite config parsed. |
| 4 | Repository/service/controller boundaries | PASS | No direct model persistence or manual controller validation in release scope. |
| 5 | Views, routes and immutable UI | PASS | 137 route references, 184 declared routes, 0 missing; 48 admin Blade views; custom UI hashes intact. |
| 6 | RichTextarea and sales contract | PASS | Tables absent by explicit scope; inline-image path retained; public CTAs/related-product surfaces present. |
| 7 | Payments, scheduler and media | PASS | Idempotent payment architecture, scheduler/job/media static contracts pass. |
| 8 | Release recheck | PASS | Final re-run after last code and UI changes. |

# 11. Фактическая статистика финального дерева

| Срез | Состояние | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Application PHP | OK | 288 |
| PHP files outside backups/vendor | OK | 612 |
| Native JS files | OK | 75 |
| Blade views under resources/web | OK | 199 |
| Admin Blade views | OK | 48 |
| Repositories (interfaces + Eloquent) | OK | 66 |
| Form Requests | OK | 41 |
| Migrations | OK | 75 |
| Project tests | OK | 8 |
| Protected custom UI files | OK | 27 |
| Declared named routes | OK | 184 |
| Route references checked | OK | 137 |
| Missing route references | OK | 0 |

# 12. Что нельзя честно назвать выполненным в этом контейнере

Среда разработки, в которой выполнялась обработка архива, не содержит Composer/vendor и Bun, а внешний package-install network недоступен. Поэтому эти пункты сознательно не объявлены локально пройденными:

composer install --no-dev --prefer-dist --optimize-autoloader

bun install --frozen-lockfile

bun run build

php artisan test

migrate:fresh --seed на deployment-equivalent MySQL

реальный HTTP exchange с YooKassa и sandbox/test payment

реальная постановка queue worker + cron на REG.RU

финальный browser smoke на production/staging с PHP 8.5 и реальными storage.

Это не недостаток кода, который можно скрыть риторикой: runtime acceptance должен быть выполнен на эквивалентном окружении перед включением боевого трафика.

# 13. Пошаговый запуск на REG.RU

Подробная версия сохранена в docs/production/reg-ru.md. Ниже - операционный порядок, рассчитанный на администратора без предположения о ручном исправлении исходников.

Сделать backup MySQL и каталога media до deploy.

Загрузить проект в каталог, доступный приложению; Document Root домена должен указывать на /path/to/likablog.ru/public.

Проверить PHP CLI 8.5 и extensions: mbstring, openssl, pdo_mysql, fileinfo, ctype, curl, json, tokenizer, xml.

Установить Composer dependencies с --no-dev и оптимизированным autoloader.

Скопировать .env.example → .env и заполнить production secrets. Существующий APP_KEY не регенерировать; key:generate допустим только при пустом APP_KEY на новой установке.

Выполнить migrate --force. Никогда не запускать migrate:fresh на production database.

Создать storage:link и убедиться, что private product disk не доступен через public URL.

Собрать frontend через Bun: bun install --frozen-lockfile; bun run build. Не переводить package manager на npm.

Создать первого администратора через php artisan likablog:admin с уникальным паролем.

Настроить queue worker и restart после deploy.

Настроить cron: каждую минуту php artisan schedule:run.

Настроить YooKassa: SHOP_ID/SECRET_KEY, webhook https://likablog.ru/payments/yookassa/webhook, receipt flags only after fiscal parameters are confirmed.

Выполнить полный smoke: create → edit → media → soft delete/restore → scheduled publish → payment → access → private download.

PHP=/opt/php/8.5/bin/php
$PHP artisan migrate --force
$PHP artisan storage:link
$PHP artisan optimize
$PHP artisan likablog:admin --email=admin@likablog.ru --name="Администратор" --password='STRONG_UNIQUE_PASSWORD'
$PHP artisan queue:work --tries=3 --timeout=120

* * * * * /opt/php/8.5/bin/php /PATH/TO/likablog.ru/artisan schedule:run >> /PATH/TO/likablog.ru/storage/logs/scheduler.log 2>&1

# 14. Первый вход администратора и приёмка

Войти администратором и открыть Dashboard. Проверить отсутствие ошибок, failed jobs и странных N+1 симптомов.

Создать Category → Product → указать price → загрузить paid file → save → открыть public product.

Создать Article и вставить inline image в RichTextarea → save → reload → убедиться, что image не base64 и URL permanent.

Создать Recipe → Category → Ingredient group → Ingredient Typeahead → reorder → save → reload.

Создать Course → Teacher → Modules → Lessons → открыть Lesson Editor → Step → Quiz → save → reload.

Поставить scheduled Article/Recipe/Course на ближайшую дату и проверить calendar + scheduler.

Выполнить test/sandbox payment → проверить transaction → purchase/enrollment → private access.

Проверить soft delete/restore на каждом критичном контентном типе.

# 15. Источники и связанные файлы поставки

Основной нормативный источник требований: likablog-admin-one-week-production-plan.docx, предоставленный вместе с исходным проектом. В нём закреплены production-contract, vertical-slice порядок, Sortable/Typeahead/FileService правила, scheduler, calendar, dashboard, QA checklist и Definition of Done.

В репозитории:

README.md — актуальная архитектурная и локальная инструкция.

docs/architecture/production-contract.md — архитектурные инварианты release gate.

docs/production/reg-ru.md — детальная инструкция deploy на REG.RU.

qa/run-8-passes.sh — восемь статических QA проходов.

qa/production-audit.sh — базовый production audit.

qa/custom-ui.sha256 — immutable baseline custom UI.

tests/Unit/Production/* — contract tests для архитектуры, payment, operation, sales surfaces.

# 16. Финальный вердикт

READY FOR STAGING / PRODUCTION RELEASE GATE

Кодовая база приведена к согласованной production-архитектуре без изменения защищённых custom UI-компонентов. Все восемь статических release passes проходят на финальном дереве; route audit показывает 137 проверенных ссылок при 184 объявленных маршрутах и 0 отсутствующих маршрутов. Следующий и единственный честный барьер до боевого трафика - запуск dependency/runtime checks на самом окружении REG.RU или staging с PHP 8.5, MySQL, Composer/vendor, Bun, storage, queue, cron и YooKassa test payment.